三明市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门：             三明市政府办

项目单位：      三明市大数据和电子政务中心

项目名称：      2020年度e三明建设经费项目

评价机构： 福建武夷会计师事务所有限公司三明分公司

三明市财政局

目  录

一、 项目概况	2

（一）项目基本情况 	2

（二）绩效目标设定情况	3

（三）项目资金分配和使用情况	3

二、项目绩效评价组织实施情况	4

（一）评价目的	4

（二）评价方法	5

（三）评价步骤	5

三、项目实施基本情况	 5

（一）项目管理制度的建设情况	5

（二）项目组织实施情况	5

四、 项目绩效分析	7

（一）绩效目标完成情况分析	7

（二）绩效指标得分情况分析	8

五、项目存在的问题	11

（一）项目资金预算编制不够科学，未考虑历年滚存结余资金	11

（二）预算绩效管理制度不健全，后续管理不到位	12

（三）专项资金管理不健全，部分项目推进慢	12

六、相关建议	13

（一）合理安排项目预算，提高资金使用效率	13

（二）加强绩效目标管理，提高绩效指标的合理性	13

（三）加强专项资金管理，提高项目管理水平	14

附件：2020年度e三明建设经费绩效评价指标体系及评分表	15

闽武夷明所（2021）咨字第   号

2020年e三明建设经费

绩效评价报告

为客观评价e三明建设经费使用情况，提高财政资金使用效益，由市财政局委托福建武夷会计师事务所有限公司三明分公司，按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，2021年9月9日至9月15日我所抽调业务骨干组成绩效评价小组，对三明市大数据和电子政务中心e三明建设经费支出开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行了包括询问、座谈及抽查会计凭证、检查申请档案、查阅合同档案和各项管理文件等我们认为必要的绩效评价程序，并在此基础上对三明市网上公共服务平台（e三明）项目、三明市政务数据汇聚共享平台（二期）项目、三明市政务云服务（一期）项目、三明市网上公共服务平台（e三明）运营及应用推广项目和e三明内容保障经费项目进行现场延伸勘察。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成评价报告。现将绩效评价报告如下：

- 项目概况

- 项目基本情况

根据2019年6月12日三明市人民政府第38次常务会议纪

要和2019年6月20日中共三明市第九届委员会会议纪要精神，由e三明工作领导小组办公室、市数政中心牵头负责建设三明市网上公共服务平台项目(e三明)。2020年度e三明建设经费912.95万元。三明市大数据和电子政务中心继续完善建设e三明平台、政务数据汇聚平台二期，推进e三明平台宣传和运营,将e三明平台打造成“满意在三明”的城市品牌。

e三明建设专项主要包括三明市网上公共服务平台（e三明）项目、三明市政务数据汇聚共享平台（二期）项目，三明市政务云服务（一期）项目、三明市网上公共服务平台（e三明）运营及应用推广项目和e三明内容保障经费项目。其中：（1）三明市网上公共服务平台（e三明）项目通过政务、民生、资讯等信息资源共享和优化整合，以“一端全办”的核心理念，构建“全方位、全天候、全参与”的网上公共服务平台。（2）三明市政务数据汇聚共享平台（二期）项目通过改造三明汇聚平台一期，对原有平台功能进行提升，开展公共应用和部门业务的数据共享服务，重点支撑e三明、“电子证照”等公共应用。（3）三明市政务云服务（一期）项目为三明市政务数据中心提供安全、稳定、可靠的云服务，作为今后全市统一的政务数据中心，为全市及区县部门提供统一的云资源，支撑全市的信息化发展。

- 绩效目标设定情况

2020年由于三明市大数据和电子政务中心年初未制定明确

细化的绩效目标，本次设定的绩效目标主要有：

1.三明市网上公共服务平台（e三明）项目：2020年对e三明平台软件持续提升，服务持续接入，完成数字公民示范应用等8个定制化功能主题服务；e三明平台注册人数比例参考龙岩等地完成情况，目标值为30%；测试同时在线用户最大承载量；系统正常运行率100%。

2.三明市政务数据汇聚共享平台（二期）项目：完成4个数据汇聚和共享应用服务；数据接口稳定性100%。

3.三明市政务云服务（一期）项目：一楼新机房云服务于2020年8月凭专家组终验合格验收通过意见正式交付。

4.三明市网上公共服务平台（e三明）运营及应用推广项目：运营推广期间注册用户新增10万人以上；运营推广一年后e三

明微信粉丝数达注册人数的50%以上；日访客数（UV）平均不低于注册人数的7%。

- （三）项目资金分配和使用情况

2020年度e三明建设经费预算安排1055万元，实际到位912.95万元，实际支出533.08万元，项目资金到位率86.54%，项目预算执行率58.39%。具体项目资金投入情况详见下表：

- 2020年e三明建设经费情况表

单位：万元

| 项目名称 | 预算安排 | 实际到位 | 项目 | 资金 | 预算执行率（%） | 资金结余率（%） | 资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出 | 结余 |  |  |  |
| e三明平台 | 411 | 411 | 408.36 | 2.64 | 99.36% | 0.64% | 100.00% |
| 数据汇聚二期 | 227 | 185.99 | 25.14 | 160.85 | 13.52% | 86.48% | 81.93% |
| 政务云服务 | 250 | 200 | 0 | 200 | 0.00% | 100.00% | 80.00% |
| e三明内容保障经费 | 100 | 86.38 | 81.94 | 4.44 | 94.86% | 5.14% | 86.38% |
| e三明推广和运营、项目评估、场地物业费 | 67 | 29.58 | 17.64 | 11.94 | 59.63% | 40.37% | 44.15% |
| 合计 | 1055 | 912.95 | 533.08 | 379.87 | 58.39% | 41.61% | 86.54% |

此外，经现场了解，除本次预算安排的912.95万元以外，三明市大数据和电子政务中心2020年还使用2019年度e三明建设经费结余资金73.43万元投入各个项目。其中，三明市网上公共服务平台（e三明）项目使用2.58万元；政务数据汇聚共享平台（二期）项目使用70.85万元。

- 二、项目绩效评价组织实施情况

- （一）评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查e三明建设经费安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等。总结经验，分析存在的问题，提出有针对性、可操作性的建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供依据。

- （二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

- （三）评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施，即成立评价工作小组、制订绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、审查核实相关评价资料、撰写绩效评价报告及建立绩效评价档案等。

- 三、项目实施基本情况

- （一）项目管理制度的建设情况

三明市大数据和电子政务中心制定了《电子政务建设项目管理制度》、《第三方人员访问控制管理制度》、《网络安全管理制度》等管理制度，但未制定相应的专项资金管理办法。

- （二）项目组织实施情况

1.三明市网上公共服务平台（e三明）项目组织实施情况：2020年对e三明平台不断进行优化和升级，应用服务持续接入,

完成数字公民等8个定制化功能主题服务，于2020年11月4

日通过阶段验收。

2.三明市政务数据汇聚共享平台（二期）项目组织实施情

况：

2019年10月通过公开招标选择项目承建单位，由福建龙腾大数据信息技术有限公司中标，中标金额450万元。2020年对政务数据汇聚共享平台（二期）持续完善，完成不少于4个数据汇聚和共享应用服务。2020年5月8日，由三明市大数据和电子政务中心组织对政务数据汇聚共享平台（二期）进行验收，并通过初验。

3.三明市政务云服务（一期）项目组织实施情况：

2019年10月28日根据三明市人民政府办公室《关于推进

市级政务云平台项目建设的通知》（明政办函〔2019〕20号）

文件要求采用单一来源采购方式，由三明市大数据和电子政务中心向三明市信息产业发展有限公司购买政务云服务，于2020年1月19日签订采购合同，合同金额为499.20万元。但该项目尚未开展。

4.三明市网上公共服务平台（e三明）运营及应用推广项目组织实施情况：

三明市大数据和电子政务中心于2020年6月通过公开招标选择项目运营和应用推广服务的供应商，由福建智慧海西信息技术有限公司中标，中标金额58.80万元。2021年7月三明市

大数据和电子政务中心组织有关人员对该项目进行验收，并通

过验收。

5.三明内容保障经费项目组织实施情况：

（1）三明市大数据和电子政务中心通过公开招标，于2020年1月10日与三明市星辰科技有限责任签订采购合同，采购政务信息网核心交换机2台和交换机16口万兆以太网光接口板1台，2020年9月11日设备验收合格。

（2）三明市大数据和电子政务中心通过公开招标，于2020年9月1日与福建拓尔通软件有限公司签订采购合同，合同金额59.60万元。2020年12月10日三明市大数据和电子政务中心组织有关人员对该项目进行初步验收，并通过初验。

- 项目绩效分析

- 绩效目标完成情况分析

1.三明市网上公共服务平台（e三明）项目。2020年对e

三明平台软件持续提升，服务持续接入，完成数字公民示范应用等8个定制化功能主题服务，目标完成率100.00%；2020年e三明平台累计注册用户数为121.20万人，三明市2020年户籍人口总数为248.65万人，e三明平台注册人数比例为48.74%，目标值为30%，目标完成率162.47%；未进行同时在线用户最大承载量测试；2020年e三明平台异常时间8.5小时，系统正常运行率99.9%，目标值为100%，该目标完成率为99.9%，略低于设定目标值。

2.三明市政务数据汇聚共享平台（二期）项目。通过升级改造三明汇聚平台一期，对原有平台功能进行提升，完成4个数据汇聚和共享应用服务；数据汇聚共享平台2020年全年共调用数据134.51万条，接口异常记录7.78万条，数据接口稳定性94.21%，目标值为100%，该项目目标完成率为94.21%，略低于设定目标值。

3.三明市政务云服务（一期）项目。该项目尚未开展。

4.三明市网上公共服务平台（e三明）运营及应用推广项目。该项目在运营推广期间注册用户新增36万人，考核设定目标值为注册数量新增10万人以上，目标完成率360%；e三明微信服务号关注用户占总注册人数的比例为45.04%，目标值为运营推广一年后达注册人数的50%以上，该项目目标完成率为90.08%，略低于设定目标值；日访客数占总注册用户数的比例为2.71%，目标值为日访客数（UV）平均不低于注册人数的7%，目标完成率38.71%。

- （二）绩效指标得分情况分析

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标10个、三级指标24个，对e三明建设经费进行绩效评价。在决策方面重点评价项目立项、绩效目标、资金投入等方面工作；在过程方面重点评价资金管理、组织实施等方面工作；在产出方面重点评价项目产出数量及质量；在效益方面重点评价社会效益、可持续效益及服务对象满意度等方面工作。

e三明建设经费的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照

评分标准和绩效分值，对决策、过程、产出及效益等四大类23个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥80分）、中（80分＞总分≥60分）、差（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分75.2分，绩效等级为中，分类别情况如下：

1.决策类评价指标满分16分，得分12分。在项目立项方

面，该项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，且与三明市大数据和电子政务中心的职责密切相关，是促进“互联网+政务服务”顺利发展所需要的；项目能按照2019年6月三明市人民政府第38次常务会议纪要和市委[2019]18号会议纪要等文件要求设立，且审批程序完整，经过必要的可行性研究、专家认证，项目立项得满分；在绩效目标方面，未制定绩效目标，未通过清晰、可衡量的指标值来体现，影响绩

效目标的明确性，扣3分。在资金投入方面，预算额度测算未考虑上年结余资金，扣1分。

2.过程绩效分值24分，得分12.3分。在资金管理方面，预算金额1055万元，实际到位912.95万元，财政资金到位率86.54%，扣0.7分；但预算执行率仅58.39%，扣2分；在资金使用的合规性上，未制定专项资金管理办法，扣3分；无审批单仅在发票上签字，扣1分；符合项目预算批复或合同规定的用途，也未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在组织实施方面，在管理制度健全性上，未成立预算绩效管理领导小组，未能执行相应的职能，扣4分；在制度执行的有效性上，项目能够按相关法律法规及管理规定执行，且人员配备、场地设备等条件都能满足需求，项目的相关材料能分类整理并及时归档，但项目调整及支出手续不完备，扣1分；在项目质量可控性上，聘请有资质单位对项目进行全程监理，验收时组织有关专家、技术人员等组成项目验收组，按进度进行项目质量验收，项目质量可控性得满分。

3.产出绩效分值26分，得分18.9分。在项目完成数量方

面，e三明平台按合同进度完成8个定制化主题服务，得满分；截止2020年12月31日，e三明平台注册用户数为121.20万人，三明市2020年户籍人口总数为248.65万人，e三明平台注册人数比例为48.74%，完成比例超过30%，得满分；数据汇聚共享平台（二期）按合同进度完成4个数据汇聚和共享应用服务，得满分。在项目完成质量方面，e三明平台按计划进行阶段验收，未通过三级等保测评，扣0.4分；数据汇聚平台（二期）按计划进行验收，并通过初验，得满分；政务云服务尚未开展，扣2分；2019年11月进行系统性能测试，支持250个并发用户在线，但2020年2月3日出现高并发访问量时，服务器资源使用率突破100%，导致服务器物理机宕机，后续未再进行同时在线用户最大承载量测试，扣4分；2020年e三明平台异常时间8.5小时，系2020年2月3日8:00e三明上线第一批次口罩预约服务后，用户访问量突然上升，同时超过7万人在线，导致服务器资源不足以支持运行平台系统，服务器物理机宕机。系统正常运行率99.9%，未达到100%，扣0.1分；数据汇聚平台（二期）全年调用数据134.51万条，接口异常记录7.78万条，数据接口稳定性94.21%，未达到100%，扣0.6分。

4.项目效益绩效分值34分，得分32分。在社会效益方面，委托福建智慧海西信息技术有限公司进行e三明平台的运营及应用推广，合同期内，微信粉丝数未达注册人数50%以上，扣1分，日访客数低于注册人数7%，扣1分；e三明平台累计上线258项城市服务和功能；疫情防控期间，顺利完成市县29个批次预约活动，销售平价口罩135万枚惠及市民62.6万人；2020年3月3日中国三明市委办公室通知三明市直各单位停办纸质简报、内部刊物，改由通过e三明资料共享专栏，上线《红色三明故事汇》等一批档案文史文献资料及电子刊物，实行共享免费查阅；诉求件及时查阅率99.99%，及时回复率99.97%，按时办结率99.96%，均达到99%以上，社会效益得满分。在可持续效益方面，2020年7月e三明平台升级至4.0版本，新增“负一屏”包含推荐服务、最新直播等，上线服务评价功能，升级搜索服务，更新电子证照SDK版本，2021年1月上线e三明平台5.0版本；建立健全运营维护制度，得满分。群众满意度得满分。

- 五、项目存在的问题

- （一）项目资金预算编制不够科学，未考虑历年滚存结余资金。

在编制项目年初预算时，未将历年滚存结余资金编入年初预算，造成每年结余每年安排。截止2020年12月31日，2019年e三明建设经费滚存结余资金213.37万元。具体情况见下表：

- 2019年度e三明建设经费结余情况表

截止2020年12月31日                                   单位：万元

| 项目名称 | 2019年资金结余 |
| --- | --- |
| e三明平台 | 0.00 |
| 数据汇聚二期 | 0.00 |
| 政务云服务 | 192.37 |
| e三明启动经费 | 21.00 |
| 合计 | 213.37 |

- （二）预算绩效管理制度不健全，后续管理不到位。

未按相关文件要求设立预算绩效管理领导小组，项目绩效目标设置不够合理，绩效理念尚未完全融入资金使用和项目实施运作，不利于专项资金的后续管理。

- （三）专项资金管理不健全，部分项目推进慢。

1.资金未有效执行，部分项目推进慢。2020年度e三明建设经费到位率86.54%，预算执行率58.39%，资金结余率41.61%。2020年度e三明建设项目未及时使用资金达379.87万元。如政务云服务项目申请使用专项资金250万元，实际到位专项资金200万元，但当年度资金使用0元，资金结余率100.00%；数据汇聚共享平台（二期）项目申请使用专项资金227万元，实际到位专项资金185.99万元，但当年度资金使用25.14万元，资金结余率86.48%，这种资金使用方式导致年终资金结余多，财政资金闲置现象严重。2020年e三明建设经费使用情况详见下图。

2.专项资金管理不规范。未对各项目制定相应的专项资金管理制度或办法；资金使用的审批制度不健全，未采用资金申请审批单，仅在票据或相关文件资料上签章，缺乏相应的财务监控机制。

3.专项资金未设立专账。三明市大数据和电子政务中心e

三明建设专项包含的五个项目仅在在建工程和固定资产科目核

算，未建立专账核算。

- 六、相关建议

- （一）合理安排项目预算，提高资金使用效率

项目实施单位应做细做实做准预算编制，建立将结余资金与下一年度预算编制有机结合的管理机制。编制下一年度项目预算时，首先安排历年结余滚存资金，再根据结余滚存的资金分配情况，减少下一年度项目预算。对于项目资金需求较大、执行进度较慢的跨年度项目，预算申报时应结合项目实施进度，分年度申报项目预算，避免结余资金的发生。

- （二）加强绩效目标管理，提高绩效指标的合理性

项目实施单位应结合项目特性，明确每年的年度目标，制定细化、可衡量的项目绩效目标；加强项目绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对绩效目标出现偏差的要及时修正，建议预期无绩效的项目要取消，预期不能完成目标的要及时调整；成立预算绩效管理领导小组，积极开展专项资金绩效自评工作。

- （三）加强专项资金管理，提高项目管理水平

建立健全内部监督机制，制定专项资金管理办法，完善资金使用的审批制度，单独设立专项资金账务管理，以提升财政专项资金使用效益。对新结余资金实行动态管理，实时监测各项专项资金的结余状况，对当年度资金结余较大的项目及资金类别进行内部检查，及时发现问题、查找原因和解决问题。

福建武夷会计师事务所有限公司       主任会计师：

三明分公司

中国·三明               中国注册会计师：

- 附件：2020年度e三明建设经费绩效评价指标体系及评分表

- 绩效评价等级：优（   ） 良（   ） 中（ √ ） 差（   ）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 权重 | 评价 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（16%） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求(1分)；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 0 | ①②③均不得分，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ；未制定项目目标任务数 |
| 决策（16%） | 资金投入 | 预算编制 科学性 | ①预算内容与项目内容是否匹配（1分）；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 2 | ②不符合，2019年结余资金213.37万元，预算额度测算未考虑上年结余资金 |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分（1分）；②资金分配结果是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
| 过程（24%） | 资金管理 | 资金 到位率 | 资金到位率＝（实际到位资金／预算安排资金）×100％。100%为3分，每减少10个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2.3 | 资金到位率86.54% |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资金）×100％。100%为3分，每减少10个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 1 | 预算执行率58.39% |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①是否制定有关专项资金管理办法（3分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 6 | 2 | ①不得分，未制定专项资金管理办法；②不得分，无审批单仅在发票上签字 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | ①是否成立预算绩效管理领导小组（2分）；②预算绩效管理领导小组是否执行相应职能（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 0 | ①②不得分，未成立预算绩效管理领导小组，未能执行相应的职能 |
| 过程（24%） | 组织实施 | 制度执行 有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 3 | ②不符合，项目调整及支出调整手续不完备 |
|  |  | 项目质量 可控性 | ①是否对项目实施过程进行监督（2分）；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 产出 （26%） | 产出数量 | 定制化主题服务 | 按合同进度完成e三明平台8个定制化主题服务，根据完成情况占设定指标的比例得分，100%得满分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | e三明平台注册人数比例 | e三明平台注册人数比例＝（e三明注册用户数／三明市2020年户籍人口总数）×100％，指标完成值为30%。根据完成情况占设定指标的比例得分，100%得满分。 | 3 | 3 | 2020年e三明平台注册用户数为121.20万人，三明市2020年户籍人口总数为248.65万人，e三明平台注册人数比例为48.74% |
|  |  | 共享应用服务 | 按合同进度完成政务数据汇聚共享平台（二期）4个数据汇聚和共享应用服务，根据完成情况占设定指标的比例得分，100%得满分。 | 3 | 3 |  |
| 产出 （26%） | 产出质量 | 软件系统验收通过率 | ①e三明平台建设项目按计划阶段性验收完成比例为100%（2分）；②政务数据汇聚共享平台（二期）项目按计划阶段性验收完成比例为100%（2分）；③政务云服务（一期）项目按计划阶段性验收完成比例为100%（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 6 | 3.6 | ①不符合，未完成安全等保测评；③不符合，政务云服务尚未开展 |
|  |  | 支持同时在线用户最大承载量 | 支持现有注册用户数同时在线得4分，不支持则酌情扣分。 | 4 | 0 | 未进行同时在线用户最大承载量测试 |
|  |  | 系统正常运行率 | e三明平台系统正常运行比例目标值为100%，根据完成情况占设定指标的比例得分，100%得满分。 | 4 | 3.9 | 2020年e三明平台异常时间8.5小时，由于2020年2月3日8:00e三明上线第一批次口罩预约服务后，用户访问量突然上升，同时超过7万人在线，导致服务器资源不足以支持运行平台系统，服务器物理机宕机，系统正常运行率99.9% |
| 产出 （26%） | 产出质量 | 数据接口稳定性 | 政务数据汇聚共享平台（二期）项目目标完成比例为100%，每减少1个百分点扣1分，扣完为止。 | 3 | 2.4 | 数据汇聚平台全年调用数据134.51万条，接口异常记录7.78万条，数据接口稳定性94.21% |
| 效益（34%） | 社会效益 | 专业化推广 | ①是否进行专业化推广（1分）；②推广期间注册用户数是否新增10万人以上（1分）；③微信粉丝数是否达注册人数50%以上（1分）；④日访客数平均不低于注册人数7%（1分）。根据完成情况占设定指标的比例得分，100%得满分。 | 4 | 2 | ③不符合，微信粉丝数未达注册人数50%以上；④不符合，日访客数平均低于注册人数7% |
|  |  | 为群众提供便捷 | ①e三明公共平台日活跃用户和月活跃用户是否增加（2分）；②是否持续增加与市民生活相关的便民服务（2分）；③疫情期间提供口罩预约服务（2分）；是否提供电子刊物阅读服务（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 8 | 8 | 疫情防控期间，顺利完成市县29个批次预约活动，销售平价口罩135万枚惠及市民62.6万人；2020年3月3日中国三明市委办公室通知三明市直各单位停办纸质简报、内部刊物，改由通过e三明资料共享专栏，上线《红色三明故事汇》等一批档案文史文献资料及电子刊物，实行共享免费查阅 |
| 效益（34%） | 社会效益 | 政民互动及时性 | ①诉求件是否及时查阅（2分）；②诉求件是否及时回复（2分）；③诉求件是否按时办结（2分）根据完成情况占设定指标的比例得分，目标值完成比例为99%得满分。 | 6 | 6 | 诉求件及时查阅率99.99%，及时回复率99.97%，按时办结率99.96% |
|  | 可持续 效益 | 持续优化平台 | ①e三明界面设计是否简洁美观（1分）；②重要资讯是否引人注目（1分）；③各个模块是否方便用户查找（1分）；④用户信息是否安全（2分）；⑤是否对平台进行持续优化和升级（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 7 | 7 |  |
|  |  | 持续运营维护 | ①是否制定运行维护制度（2分）；②运行维护制度是否合理、完整（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  | 服务对象满意度 | 对平台服务的 满意度 | 平台后台查询对e三明平台服务的满意率。根据完成情况占设定指标的比例得分，满意率99%及以上得满分。 | 5 | 5 | 满意率99.91% |
| 合计 |  |  |  | 100 | 75.2 |  |